	第二轮自治区生态环境保护督察第40项整改任务完成情况表

	整改问题
	个别地区还存在违规倾倒建筑垃圾现象，准格尔旗雄峰煤炭运销公司门口、伊金霍洛旗高家梁煤矿临时排矸场东南侧存在违规倾倒建筑垃圾现象。

	整改目标
	全面杜绝违规倾倒建筑垃圾行为，建立健全长效监管机制，确保建筑垃圾得到合法、有序、环保处置，恢复被违规倾倒区域的生态环境和土地原状，使区域环境质量显著提升并符合相关环保标准。



	完成时限
	立行立改，长期坚持
	完成情况
	完成

	责任单位
	市住建局，各旗区党委和政府
	验收单位
	市住建局

	整改措施
	（一）按照“谁倾倒、谁负责，无主垃圾政府兜底”原则，明确责任主体，组织专业清运队伍，对违规倾倒的建筑垃圾进行分类清理、运输和处置。

（二）对可回收利用的建筑垃圾，运输至指定的资源化利用场所进行加工处理；对不可回收利用的垃圾，运往合法的填埋场进行填埋。

（三）加大执法检查力度，对违规倾倒建筑垃圾现象发现一起、查处一起。

	整改成效
	（一）东胜区：

1.按照“谁倾倒、谁负责，无主垃圾政府兜底”的原则，对违规倾倒的建筑垃圾进行分类清理、运输和处置。2024年，东胜区共排查清理无主建筑垃圾461处；2025年，东胜区共排查清理无主建筑垃圾1691处。

2.对于可回收利用的建筑垃圾，运输至建筑垃圾处理厂进行资源化处理，资源化利用建筑垃圾16.2681万吨；对于不可回收利用的建筑垃圾，运输至合法的消纳场进行处置，消纳处置建筑垃圾 68.8322万吨。

3.加大执法检查力度，对违规倾倒建筑垃圾现象发现一起处罚一起。2024年，东胜区对乱倾倒建筑垃圾处罚26起；2025年，东胜区对乱倾倒建筑垃圾处罚29起。

（二）康巴什区：

1.引入第三方企业，组建专业清运队伍，对违规倾倒的建筑垃圾进行分类清理、运输和处置。继续按照审批流程，严格做好运输车辆备案工作。目前，已对辖区225辆建筑垃圾运输车进行备案并安装GPS 定位系统。

2.已与东胜金辰环卫有限公司签订合同，现康巴什区内建筑垃圾进行规范化处置，提高了综合资源化利用率。

3.加大日常监管执法力度，每日出动50 人次、30余车次、无人机2台次，加强生活垃圾、建筑垃圾运输车辆“抛洒”监管，严格落实密闭运输，对垃圾运输车辆车容、车貌、车况进行全面检查，避免垃圾车“抛洒”问题发生。

（三）达拉特旗：

1.为加强城区建筑垃圾处置力度，旗人民政府制定并印发了《达拉特旗建筑垃圾专项整治工作实施方案》（达政发[2025]37号）。方案中明确旗苏木镇和街道的属地监管责任，城管执法局负责城区范围内建筑垃圾违规倾倒监督管理责任。截至目前，累计排查清运城区无主建筑垃圾3处共2400立方。

   2.截至目前，达拉特旗旗城管执法局累计完成建筑垃圾核准备案约16.06万吨，且均已运至达拉特旗建筑垃圾处理厂处理，其中用于破碎回收及废渣混凝土回填利用等3.56万吨、堆存处理12.5万吨。

3.按照《达拉特旗建筑垃圾专项整治工作实施方案》（达政发[2025]37号），达拉特旗已建立建筑垃圾智慧监管平台，通过无人机巡航、建筑垃圾监管平台、路面监控、智慧工地平台等手段，不间断对随意倾倒建筑垃圾风险点进行巡查。截至目前，一是在旗城管执法局备案的52台建筑垃圾运输车辆已全部加装智能车载终端，实现实时监控；二是设置建筑垃圾空中检查无人机停机坪2处，接入雪亮工程监控探头3700多路，全面加强建筑垃圾乱堆乱放排查力度；三是立案处罚违法倾倒建筑垃圾行为13起，通过抓典型减少建筑垃圾偷倒行为。

（四）准格尔旗：

1.完成《准格尔旗建筑垃圾污染环境防治工作规划（2024—2035年）》编制。目前，纳日松镇已按照“谁倾倒、谁负责，无主垃圾政府兜底”原则，及时组织相关工作人员将雄峰洗煤厂旁边的一处建筑垃圾清理完毕。

2.建立健全消纳处置体系。一方面，统筹推进“2个中心 8个暂存点”消纳处置基础设施建设，“2”即在薛家湾镇建立准格尔旗建筑垃圾综合处理中心1处，服务四个街道，东部苏木乡镇；在沙圪堵镇建设准格尔经济开发区建筑垃圾综合处理中心1处，服务沙圪堵和西部乡镇。“8”即在除沙、薛两镇的其他 8个苏木乡镇每个区域由所属苏木乡镇选址建设1处建筑垃圾暂存点，各苏木乡镇产生的建筑垃圾由纳入监管平台的处置企业清运至就近的综合处理中心高效处置，以政府补贴企业运营维护的市场化方式运作。建立城镇区内消纳处置体系。针对居民建筑装修垃圾消纳，在薛大规划区内投放210个装修垃圾转运箱，采取预约上门、定点收集的方式进行清运。

构建建筑垃圾综合监管平台，利用信息化手段实现对建筑垃圾处置全过程的实时监控和动态管理。通过加装车载定位和产生者、运输者、消纳者、监管者“四联单”管理，对建筑垃圾的产生量、运输路线、消纳地点等信息进行详细记录，确保建筑垃圾做到来源可溯、去向可查。截至目前，已对124台建筑垃圾清运车辆加装智能车载终端。同时，深化“科技赋能·天眼治违”应用，充分利用无人机智能巡检发现建筑垃圾偷倒、乱排问题，全面提高建筑垃圾违法案件处置的精度和速度。目前，累计查处车辆违规运行等各类违法违规行为50起。

（五）伊金霍洛旗：

1.根据属地管理原则，高家梁煤矿全和常村委会牵头整改，调配清运车辆及人员，对现场垃圾进行清运，于2024年11月5日至2024年11月6日组织人工、挖掘机、四桥翻斗车，对现场垃圾进行清运，现该处已恢复原貌。

2.伊金霍洛旗建筑垃圾回收再利用项目:阿勒腾席热镇车家渠村，曲棍球场西侧。仅处置阿镇中心城区商砼类建筑垃圾破碎后进行资源化利用;建筑垃圾无害化处置项目:伊金霍洛旗乌兰木伦镇明安木独村，阿大线18公里处。处置阿镇中心城区各类建筑垃圾(除商砼类)并进行分类处置。

3.伊金霍洛旗已印发了《伊金霍洛旗建筑垃圾管理工作实施方案》，依托已安装北斗定位系统的渣土车辆实时监测反馈的违法违规情况，对未密封车辆、未按规定路线行驶的车辆驾驶人加强教育和劝导，对拒不改正的加大处罚力度。

（六）乌审旗：

1.强化日常监督，坚持常态整治与集中攻坚相结合，开展常态化巡查60余次，2025年4月-2025年8月，清运无主散堆存量垃圾20余处、800余吨，统一运输至嘎鲁图镇建筑垃圾处置中心进行处理。

2.强化建筑垃圾分类与资源化利用。加强嘎鲁图建筑垃圾分类源头管理，严格执行建筑垃圾处置备案及运输车辆登记备案，不符合要求的建筑垃圾禁止进场。对进场垃圾进行精细分选并资源化利用:轻物质垃圾打包后运至生活垃圾焚烧发电厂焚烧发电;沙土外运用于路基回填;砖块粉碎后用于场地铺垫、乡村道路铺垫;混凝土粉碎后用于水稳层、混凝土路加工料;木材粉碎后运至颗粒加工厂制成燃烧用木材颗粒。同时，3.5万方的无害化填埋池已建成，用于填埋不可再利用的建筑垃圾。

3.规范建筑垃圾运输管理。2025年3月14日通过“乌审发布”发布《关于规范嘎鲁图镇建筑垃圾运输管理的通告》，目前已完成备案工作，对备案的7家运输企业、110多辆运输车辆均安装北斗定位和密闭装置。4月15日发布《关于进一步加强嘎鲁图镇建筑垃圾处理备案的通告》,相关管理工作已正常运行。及时组织人员对倒建筑垃圾行为进行溯源追责，处罚违规运输建筑垃圾违法行为1次。

（七）杭锦旗：

1.编制完成《杭锦旗建筑垃圾污染环境防治专项规划(2024-2035年)》，印发《杭锦旗农村牧区生活垃圾整治提升实施方案》，将建筑垃圾等各类垃圾治理纳入整治人居环境提升重要指标，通过建立苏木镇奖惩考核机制等多种措施，强化源头治理与过程监管，推动农村牧区人居环境水平提升;持续加大对建筑垃圾违规倾倒的查处力度。

2.我旗巴拉贡镇新建建筑垃圾破碎筛选处理厂，有效提升了建筑垃圾回收利用率。

3.在建筑垃圾易乱倾倒区域安装了视频监控，同时加强执法巡查,每周对镇区周边易发生建筑垃圾偷倒行为点进行例行执法巡查，确保建筑垃圾规范倾倒。

（八）鄂托克旗：

1.编制了《鄂托克旗建筑垃圾污染环境防治工作规划(2024-2035)》，明确各成员单位责任义务，形成“横向到边、纵向到底”的责任体系。各部门派专员对接此事，统筹全旗建筑垃圾备案与执法监督工作，确保措施、责任和人员落实“四到位”。同时，强化源头管控，向社会发布建筑垃圾处置运输公告，通过多渠道宣传引导。要求施工单位开工前必须编制建筑垃圾处置方案，明确生产量、运输路线及处置方式，严格执行城市建筑垃圾核准产生、核准运输双备案制度。

2.鄂托克旗乌兰镇建筑垃圾消纳场于2024年建成投运，设计日处理能力60吨，服务年限堆填区10年、填埋区15年。场内配套面积 4534.6平方米，建设3.5米高防风抑尘网、4座监测井及全套环境监测设备，实现环保处置硬件保障全覆盖。可回收利用部分经分选、破碎后实现资源化再利用，不可回收部分规范填埋。对于可回收利用的建筑垃圾，运输至指定的资源化利用场所进行加工处理；对于不可回收利用的垃圾，运往合法的填埋场进行填埋。2024年-2025年5月31日共收储填埋各类建筑垃圾3.22万吨，破碎筛拣量1.459万吨。其中工程渣土破碎分拣后石料用于厂区道路铺垫，沙土用于生活垃圾填埋覆盖;装修垃圾分拣后无害化填埋。

3.运用“建筑垃圾处置备案小程序”实现建筑垃圾全流程线上监管。在日常监管方面，通过制定奖励办法、安装监控、扩展无人机排查范围、强化执法巡逻等措施逐步搭建多层级、多角度的监控体系，实现对城市建筑垃圾非法转运、倾倒的有效监管。已在镇区44处易倾倒建筑垃圾地点安装监控摄像头，实现全天候监控。全年通过巡逻、监控等方式，发现并处罚6起违规违法倾倒建筑垃圾事件。

（九）鄂托克前旗：

1.印发了《鄂托克前旗建筑垃圾管理办法（试行）》，编制实施了《鄂托克前旗建筑垃圾污染环境防治工作规划(2024-2035)》，明确各成员单位责任义务，形成“横向到边、纵向到底”的责任体系。设立专职室队，统筹全旗建筑垃圾备案与执法监督工作，确保措施、责任和人员落实“四到位”，同时，强化源头管控，向社会发布建筑垃圾处置运输公告1期，通过多渠道宣传引导，并在政务大厅设立专门窗口，为相关单位和个人提供便捷服务。要求施工单位开工前必须编制建筑垃圾处置方案，明确生产量、运输路线及处置方式，严格执行城市建筑垃圾核准产生、核准运输双备案制度。截至目前，累计核准运输企业4家、U型斗全密闭运输车辆11辆，核准产生施工单位11家、居民自建房177处，实现排放运输全流程规范化管理。

2.鄂托克前旗敖勒召其镇建筑垃圾消纳场于2023年建成投运，设计日处理能力 100吨，服务年限12年。场内配套 3600 平方米垃圾预处理区、9.35万立方米堆放区、7.4万立方米卫生填埋区，建设1076米防风抑尘网、5座监测井及全套环境监测设备，实现环保处置硬件保障全覆盖。可回收利用部分经分选、破碎后实现资源化再利用，不可回收部分规范填埋。截至目前，累计进场建筑垃圾185680.53吨，综合利用144005.9吨，现有堆存33739.63吨，安全填埋 7935吨，资源化利用率达77.5%。

3.强化执法监管，消除遗留问题。构建执法监督网格化体系，将建成区划分为3个网格，采取“卡点值守+定点检查+机动巡查”模式，每日8:30至21:30开展全天候巡查，同步实施夜问突击检查，重点排查道路遗撒、乱堆乱放、乱倾乱倒等行为。推进信息化监管平台建设，为11台运输车辆加装北斗定位系统，结合无人机开展定期巡检，实现运输全流程动态监控。2022年以来立案处罚36起（其中2022年17起、2023年11起、2024年5起、2025年3起）。同时，对敖勒召其镇建成区开展拉网式排查，清理历史遗留建筑垃圾7400立方米，实现存量问题清零。




