[bookmark: _GoBack]附件
	第二轮自治区生态环境保护督察
第3项整改任务完成情况表

	整改问题
	“以水定产、以水定地”责任落实有差距。鄂尔多斯市对全市水资源超载紧迫性和严重性认识不够，强化水资源刚性约束不足，水资源消耗总量和强度双控制度落实不彻底。以水定产落实不到位，项目投资主管部门未充分考虑水资源承载能力，在没有用水指标情况下仍大量上马高耗水项目，督察发现，全市急需水指标工业项目106个，水指标缺口达4.29亿立方米，其中准格尔旗34个项目用水缺口约1.61亿立方米。

	整改目标
	严把高耗水项目准入关;加强水资源高效利用，积极争取用水指标，按照项目建设进度，解决用水需求。

	完成时限
	2025年12月底取得阶段性成效，长期坚持
	完成情况
	完成整改

	责任单位
	市水利局（牵头），市发改委、市工信局、市能源局，各旗区党委、政府
	监管单位
	市水利局（牵头），市发改委、
市工信局、市能源局

	整改措施
	1.工业专项规划涉及水资源开发利用的，开展规划水资源论证。未经论证或者经论证不符合水资源强制性约束控制指标的，规划审批机关不得批准该规划。
2.落实市、旗两级用水总量和强度控制目标，将用水总量和强度目标完成情况纳入综合考核体系。
3.常态化盘活闲置水指标，积极争取增加我市用水指标。

	整改成效
	1.全市8个工业园区（经济开发区）及12处煤炭矿区总体规划均已开展了规划水资源论证工作。
2.将全市“十四五”用水总量管控指标按旗区、行业、水源进行分解，并将用水总量和强度目标完成情况纳入市对旗区绩效考核中。
3.近年来已累计交易配置闲置水指标3264万立方米，解决了69个项目用水需求，同时积极向上争取黄河水指标等措施予以解决。



