第二轮自治区生态环境保护督察第21项整改任务完成情况表

| 整改问题 | - 农业节水工作存在短板，杭锦旗、乌审旗农田灌溉亩均用水量分别为446.4立方米和314.6立方米，远高于鄂尔多斯市亩均平均用水量227.5立方米。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 整改目标 | 以高标准农田建设和示范项目实施为抓手，因地制宜实施节水灌溉工程，推广现代化高效节水灌溉等节水技术，全市农田灌溉水有效利用系数提升到0.63。 |  |  |
| 完成时限 | 2026年6月底取得阶段性成效，长期坚持。 | 完成情况 | 完成 |
| 责任单位 | 市农牧局（牵头）、市水利局，各旗区党委和政府 | 验收单位 | 市农牧局、市水利局 |
| 整改措施 | - 落实农业用水总量控制和定额管理，2025年底前将用水总量细化分解到基本用水户，加强农业用水计量，完成“以电折水”年度工作任务。 - 大力实施农业节水工程，依托高标准农田建设，2025年全市计划向上级申请工程节水实施面积18万亩，计划新增水肥一体化面积10万亩。 - 实施高效节水试验示范项目，杭锦旗2025年计划新增高标准农田5万亩，新增水肥一体化0.6万亩，压减大水漫灌面积5万亩。 （4）乌审旗通过实施农田高效节水灌溉工程，降低亩均用水量。 |  |  |
| 整改成效 | - 已将全市农牧业用水总量分解至各旗区，进一步细化分解至940个基本用水户；全市地下水灌溉用水实现“以电折水”计量全覆盖。 - 已下达实施22.3万亩高标准农田建设工程节水任务，完成以水肥一体化技术为主的农艺节水10.2万亩。 - 杭锦旗已实施高标准农田建设6.2万亩。已完成新增水肥一体化农田4.5万亩和压减大水漫灌农田5万亩。 - 乌审旗已实施高标准农田建设6.25万亩。压减高耗水作物，实施结构节水0.2万亩。强化节水宣传培训、已开展培训2次、发放宣传资料500册。 |  |  |